

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИМЕНО-ЧЕРНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «31» мая 2021 года № 26**

Об утверждении плана-графика перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План-график перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2. Признать утратившим силу постановлением Администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 13.05.2019 № 18 «Об утверждении плана-графика перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в порядке, предусмотренном п.2 статьи 32 Устава Пимено-Чернянского сельского поселения.

Глава Пимено-Чернянского

сельского поселения О.В. Кувшинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Пимено-Чернянского сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

от 31.05.2021 № 26

ПЛАН-ГРАФИК

перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной услуги (функции) | Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги | Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме\* | | | | |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту \_ Администрация) | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 2 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 3 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 4 | Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 5 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 6 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 7 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 8 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 9 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в населенных пунктах | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 10 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 11 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 12 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 13 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 14 | Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 15 | Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 16 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 17 | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области, без проведения аукциона | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 18 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 19 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 20 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 21 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 22 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 23 | Выдача разрешения на полеты над населенным пунктом | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 24 | Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 25 | Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 26 | Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в пользование на основании договоров водопользования | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |
| 27 | Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2021 | июль 2021 | июль 2022 | июль 2022 | декабрь 2022 |

1 этап: размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций);

2 этап: размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций);

4 этап: обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.