# C:\Documents and Settings\78\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\1 лист.jpg

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПИМЕНО-ЧЕРНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «12» января 2023 года № 66/108

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20 марта 2018 года № 89/117«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период с 2016 года по 2025 г.г.»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», рассмотрев проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период с 2016 по 2025 г.г., на основании Устава Пимено-Чернянского сельского поселения, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20 марта 2018 года № 89/117 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 2016 по 2025 г.г.» (далее по тексту – решение):
   1. Строку раздела 1 Паспорта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – паспорт программы) «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит:  2016-2018 г.г. – 0 тс.руб.,  2019 г. – 2442,0 тыс.руб.,  2020 г. – 6964,0 тыс.руб.,  2021 г. – 0,00 тыс.руб.,  2022 г. – 2922,3 тыс.руб.,  2023 г. – 439,0 тыс.руб.,  2024 г. – 439,0 тыс.руб.,  2025 г. – 15400,0 тыс. руб.  Источник финансирования – средства бюджета Пимено-Чернянского сельского поселения, а также собственные средства абонентов |

1.2. Исключить из программы «Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 1 этап 2014-2017 годы».

1.3. Изложить в новой редакции «Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план):

2 этап 2018-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **водоснабжение Пимено-Чернянского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| 1 | Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (замена существующей сети) труба ПЭ ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения. | 5,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2 | Монтаж ж/б колодцев | шт | Улучшение качества водоснабжения. | 9 |  | 5 | 4 |  |  |
| 3 | Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ø100 | км | Улучшение качества водоснабженияПодключение новых абонентов | 6,0 |  | 3,0 | 2,0 |  |  |
| 5 | Установка водоразборных колонок | шт | Улучшение качества водоснабженияПодключение новых абонентов. | 12 |  | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Установка пожарных гидрантов | шт | Обеспечение пожарной безопасности | 3 |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Доо  чистные сооружения | шт | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов. |  |  |  |  |  | 2.222,30 |
| 8 | Приобретение контейнеров ТКО | шт |  |  |  |  |  |  | 700,0 |

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит

обнародованию в порядке, предусмотренном п.2 статьи 32 Устава Пимено-Чернянского сельского поселения.

Глава Пимено-Чернянского

сельского поселения О.В. Кувшинов